PROJECT CONCEPT

# N4K48 in Neon Plaza

Identità personale verificata e presenza interoperabile nel Metaverse MyZubster

IMMAGINE PROFILO Da inserire successivamente: fotografia originale scelta dal proprietario e trasferita dal telefono. Nessuna immagine generata viene usata come identità personale.

IDEA OWNER

N4K48  •  GitHub: nicolaususnicola-lgtm

Versione 1.0  |  Documento iniziale per progettazione, sviluppo e validazione

VISIONE Trasformare un account verificato in una presenza digitale riconoscibile, sicura e riutilizzabile nel mondo MyZubster, senza confondere identità pubblica, identità legale e dati privati.

# 1. Sintesi del progetto

N4K48 in Neon Plaza è un progetto pilota di identità digitale personale nel Metaverse MyZubster. L’utente accede con un account verificato, riceve un personaggio persistente e può entrare nel mondo condiviso mantenendo un profilo coerente tra sessioni.

RISULTATO ATTESO Un profilo account-linked N4K48, collegamento volontario a GitHub, presenza online visibile e un percorso chiaro dalla registrazione alla partecipazione nel mondo. La fotografia personale resta in sospeso finché non viene fornito il file originale.

## Problema

Le sessioni guest non provano chi sta partecipando e non garantiscono continuità dell’identità.

Un nome inserito dal browser può essere copiato e non deve essere trattato come verificato.

Avatar, profilo, login e presenza realtime oggi sono componenti separati che richiedono un flusso unico e comprensibile.

## Proposta di valore

Identità persistente: lo stesso personaggio viene riutilizzato dopo il login.

Verifica trasparente: il badge account-linked deriva dal backend, non da un campo scelto dal client.

Espressione personale: avatar, nome, archetipo, biografia e palette visiva definiscono la presenza N4K48.

Privacy by design: vengono pubblicati solo alias e attributi volontari necessari all’esperienza.

# 2. Profilo N4K48

| Campo | Definizione |
| --- | --- |
| Nome pubblico | N4K48 |
| GitHub | nicolaususnicola-lgtm |
| Archetipo | Explorer |
| Mondo | Neon Plaza |
| Bio | Esploratore digitale tra tecnologia, natura e reti aperte. |
| Palette | Deep navy, electric cyan, violet, emerald |
| Stato iniziale | Pending account link; diventa account-linked dopo verifica GitHub e creazione del personaggio persistente. |

# 3. Esperienza utente

Il percorso ideale riduce al minimo l’ambiguità tra ospite e utente verificato.

1. Scoperta — L’utente apre MyZubster World e vede Neon Plaza, i profili verificati e l’opzione di accesso.

2. Accesso — L’utente sceglie GitHub, autorizza il collegamento e torna all’app con una sessione verificata.

3. Profilo — Il sistema propone N4K48 e l’archetipo Explorer; la fotografia viene aggiunta solo dopo conferma esplicita del file originale.

4. Creazione — Il backend crea o recupera il personaggio persistente account-linked.

5. Ingresso — La richiesta /api/metaverse/join ignora eventuali identità client non affidabili e usa il personaggio verificato.

6. Presenza — Movimenti, emote, chat e stato online vengono associati alla sessione del personaggio.

## Regole di esperienza

Un token non valido deve produrre 401 e non deve degradare silenziosamente a guest.

Un account verificato senza personaggio collegato riceve un messaggio esplicito e una procedura di completamento.

Il profilo guest resta possibile, ma viene mostrato come guest-unverified.

Il profilo pubblico non mostra email, token, segreti, wallet privati o identificativi interni non necessari.

# 4. Architettura funzionale

FLUSSO TECNICO GitHub OAuth → account MyZubster → JWT HS256 → middleware di autenticazione → personaggio persistente → presenza condivisa → snapshot world.

## Componenti

Frontend: login/social exchange, editor profilo, ingresso nel mondo, pannello identità e presenza.

Gateway API: registrazione, login, emissione JWT e profilo autenticato.

Metaverse API: world snapshot, join, sync, move, chat, emote e leave.

MongoDB: utenti, personaggi persistenti e presenze con scadenza.

Immagine profilo: file originale approvato dall’utente, URL pubblico controllato e fallback grafico neutro.

## Contratto minimo del profilo

Campi pubblici: displayName, characterName, archetype, worldId, identityStatus, github.login, github.profileUrl e avatarUrl. Campi interni: accountUserId, token/sessione e date operative. I campi interni non devono apparire nello snapshot pubblico salvo identificatori sanitizzati necessari.

# 5. Sicurezza, privacy e governance

## Principi

Consenso esplicito: il collegamento GitHub è volontario e revocabile.

Minimizzazione: nessuna email o credenziale nel profilo pubblico.

Autenticità: identityMode viene calcolato dal server dopo la verifica JWT.

Separazione: un alias verificato non equivale a KYC o identità legale.

Segreti: JWT_SECRET vive esclusivamente nell’ambiente di esecuzione e non nel repository.

Asset: l’immagine deve essere originale o caricata con autorizzazione e licenza compatibile.

CONFINE DI FIDUCIA ACCOUNT-LINKED significa che il personaggio è collegato a un account MyZubster autenticato. Non prova automaticamente nome legale, età, residenza, titolarità di wallet o ruolo istituzionale.

# 6. Piano MVP

| Fase | Output | Criterio di uscita |
| --- | --- | --- |
| A — Identità | OAuth GitHub, account e JWT | Login valido; token errato respinto |
| B — Profilo | Personaggio N4K48 persistente; foto rinviata | Profilo recuperato dopo nuovo login |
| C — World | World e join account-linked | identityMode e utente coerenti |
| D — Presenza | Sync, online, move, emote, chat | Due sessioni vedono stato condiviso |
| E — QA | Test, privacy review e smoke test | Suite verde e nessun segreto nei log |
| F — Lancio | Deploy controllato e monitoraggio | Health check e rollback documentati |

# 7. Criteri di accettazione

Registrazione e login restituiscono success e un JWT valido senza esporre JWT_SECRET.

GET /api/metaverse/world con Bearer valido restituisce account-authenticated e il corretto utente.

La stessa richiesta anonima restituisce guest-unverified e user null.

N4K48 viene creato una sola volta e riutilizzato nelle sessioni successive.

Finché manca la fotografia originale, il profilo usa un fallback neutro e accessibile.

Online corrisponde alle presenze non scadute e non viene falsato dai reconnect.

Log e risposte non contengono token completi, email private o segreti.

# 8. Rischi e mitigazioni

| Rischio | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| Token rubato o loggato | Impersonificazione temporanea | HTTPS, scadenza breve, log sanitizzati, revoca sessioni |
| Alias copiato da un guest | Confusione sull’identità | Badge server-side e separazione guest/account-linked |
| Avatar non autorizzato | Rischio privacy/licenza | Upload consapevole, moderazione e rimozione |
| MongoDB indisponibile | Impossibile verificare profilo/presenza | Fail closed per identità, health endpoint, retry controllato |
| Fork non sincronizzato | Divergenza dal progetto principale | Upstream remoto, branch dedicato e PR revisionabile |

# 9. Decisioni ancora aperte

URL pubblico definitivo dell’avatar e politica di sostituzione/versionamento.

Livello di personalizzazione consentito dopo la verifica del profilo.

Procedura di revoca del collegamento GitHub e comportamento del personaggio storico.

Moderazione di immagini, nomi e biografie pubbliche.

Ambiente di lancio: demo, staging o produzione, con relativi domini e database.

# 10. Prossimi passi

Confermare che N4K48 è il nome pubblico definitivo; la fotografia personale resta rinviata.

Completare il login GitHub nel frontend MyZubster.

Preparare il campo avatarUrl con fallback neutro, senza assegnare immagini non approvate.

Eseguire lo smoke test registrazione/login/world sul deployment scelto.

Aprire una pull request dal fork personale verso il repository upstream.

Attivare monitoraggio e validare il profilo in Neon Plaza.

DEFINIZIONE DI COMPLETATO N4K48 entra in Neon Plaza con profilo persistente, fallback visivo neutro, GitHub collegato volontariamente, identityMode account-authenticated/account-linked e presenza condivisa verificata da test automatici. La fotografia potrà essere aggiunta in seguito senza bloccare l’MVP.